

Proyecto:

Sistema de Condominio  
Versión 1

**Acta de Reunión Nº 5**

Elaborado por: Innova Spring

Versión 1.0

Agosto 2017

# Historial de Versiones

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **PARTES QUE**  **CAMBIAN** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **FECHA DE CAMBIO** | **MODIFICADO POR** | **APROBADO POR** |
| 1.0 | - | Versión Inicial | 09/08/2010 | Responsable Proyecto | Gestor / Coordinador de Sistemas |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Índice

[Historial de Versiones 2](#_Toc269220337)

[Índice 3](#_Toc269220338)

[1 OBJETIVOS 4](#_Toc269220339)

[2 IMPORTANCIA 4](#_Toc269220340)

[3 AGENDA 4](#_Toc269220341)

[4 LUGAR Y FECHA 4](#_Toc269220342)

[5 PARTICIPANTES 4](#_Toc269220343)

[6 TEMAS TRATADOS 4](#_Toc269220344)

[7 TEMAS PENDIENTES 5](#_Toc269220345)

[8 ACUERDOS TOMADOS 5](#_Toc269220346)

[9 FIRMA DE PARTICIPANTES 6](#_Toc269220347)

# OBJETIVOS

1. Determinar el diseño de las interfaces
2. Lograr que los procedimientos respondan al sistema en proceso

# IMPORTANCIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Alta** | **X** | **Media** |  | **Baja** |

# AGENDA

1. Verificar la implementación la base de datos ya corregida anteriormente
2. Verificar los procedimientos almacenados

# LUGAR Y FECHA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PROGRAMADA** | **REAL** |
| FECHA | 27/10/2017 | 27/10/2017 |
| LUGAR | 6to piso | 6to piso |
| INICIO | 13:00 Horas | 13:00 Horas |
| FIN | 15:00 Horas | 16:00 Horas |

# PARTICIPANTES

| **Nro** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **ROL** | **LLEGADA** | **SALIDA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alfaro Velazque Cristina | Programadora | 13:00 | 16:00 |
| 2 | Ancasi Vilca Alicia | Base de datos | 13:00 | 16:00 |
| 3 | Cadenas Vergaray Laura | Analista | 13:00 | 16:00 |
| 6 | Sulca Jeri Jhovana | Base de datos | 13:00 | 16:00 |

# TEMAS TRATADOS

1. Elaboración de las interfaces

# TEMAS PENDIENTES

1. Revisión del código de las interfaces
2. Implementación de librerías para el diseño.

# ACUERDOS TOMADOS

1. Se diseñarán las interfaces en la herramienta eclipse Mars (Java)
2. Se usará la base de datos ya corregida
3. Los procedimientos almacenados se llamarán desde la aplicación.
4. La interface por la cual se iniciará será con el login de la aplicación.

# FIRMA DE PARTICIPANTES

Para dar conformidad a los acuerdos expuestos en el acta se requiere las firmas de las personas indicadas en el cuadro siguiente:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CADENAS VERGARAY LAURA ALFARO VELAZQUE CRISTINA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SULCA JERI JHOVANNA ANCASI ALICIA

Viernes ,27 de Octubre del 2017.

# 